Bài1:Ứng dụng quản lí công việc

UserStory:Tạo công việc mới

Vai trò :Người dùng

Mục đích :người dùng muốn thêm công việc mới

Giải thích mục đích :ghi chú lại những công việc và theo dõi ,Thêm công việc để quản lí tiến độ công việc

Dùng phương pháp User point

Tổ chức cuộc họp Planning Poker

| Tên thành viên | Điểm đánh giá |
| --- | --- |
| Nguyễn Thành Tùng | 5 |
| Lê Trung Đông | 3 |
| Nguyễn Hải Đăng | 5 |
| Trần Thị Khánh Huyền | 8 |

Điểm Story point =(5+3+5+8)/4=5,25

Kết luận So sánh điểm Story Point với các task trước đẻ đưa ra kết luận

Viêc tạo task không quá phức tạp , gồm thiết kế form ,xử lí dữ liệu và thông báo

=>Mức độ trung bình

Bài 2:

UserStory: Thanh toán đơn hàng

Vai trò: Khách hàng

Mục đích: Khách hàng muốn thanh toán đơn hàng đã chọn

Giải thích mục đích:

- Hoàn tất quá trình mua sắm trên website

- Trả tiền bằng nhiều phương thức (thẻ tín dụng, ví điện tử…)

- Nhận được xác nhận đơn hàng thành công, yên tâm về việc thanh toán

Dùng phương pháp UserPoint

Tổ chức cuộc họp Planing Poker

| Tên thành viên | Điểm đánh giá |
| --- | --- |
| Nguyễn Thành Tùng | 8 |
| Lê Trung Đông | 5 |
| Nguyễn Hải Đăng | 8 |
| Trần Thị Khánh Huyền | 13 |

Tính điểm Story Points (8+5+8+13)/4=8,5

### Kết luận & Giải thích

- Nhóm thống nhất Story Point ≈ 8 (mức độ khá phức tạp trong dãy Fibonacci).

- Lý do:

  - Tính năng thanh toán liên quan đến nhiều bước hơn so với “Tạo công việc mới”:

    - Thiết kế form thanh toán (thông tin người nhận, địa chỉ, phương thức thanh toán…)

    - Tích hợp cổng thanh toán (thẻ, ví điện tử, chuyển khoản)

    - Xử lý bảo mật (mã hóa, xử lý lỗi thanh toán, timeout)

    - Ghi log giao dịch, lưu đơn hàng, gửi email/xác nhận

  - Cần test nhiều trường hợp lỗi (thanh toán thất bại, số dư không đủ, hủy giao dịch…).

Kết luận: So với các task trước, tính năng “Thanh toán đơn hàng” phức tạp hơn rõ rệt, cần nhiều effort và kiểm thử, nên nhóm chọn 8 Story Points – mức độ khó/complexity trung bình–cao.

Bài 3:

## 1. User Story dùng để ước lượng

US – Giỏ hàng
“Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua hàng trong một đơn hàng duy nhất.”

## 2. Kết quả Planning Poker (ví dụ nhóm 4 người)

| Thành viên | Điểm Story chọn ban đầu | Lý do ước lượng ban đầu |
| --- | --- | --- |
| Dev A | 3 | Chỉ là thêm nút “Add to Cart”, gọi API đơn giản, lưu sản phẩm vào giỏ trên DB/session. |
| Dev B | 5 | Ngoài thêm vào giỏ còn phải xử lý cập nhật số lượng, hiển thị giỏ ở header, thông báo “thêm thành công”. |
| Dev C | 8 | Nghĩ tới nhiều case: sản phẩm hết hàng, thay đổi giá, giỏ giữa nhiều thiết bị, logic tính tổng tiền, giảm giá. |
| Product Owner | 5 | Muốn có trải nghiệm đầy đủ nhưng chấp nhận scope ở mức vừa phải cho phiên bản đầu. |

## 3. Thảo luận & đi đến đồng thuận

Sau khi mở bài, nhóm nhận thấy có sự khác biệt: 3 – 5 – 8.

Nhóm thảo luận:

- Dev A trình bày: chỉ tính phần “thêm vào giỏ” cơ bản.

- Dev C bổ sung: cần tính cả các case:

  - Cập nhật + xoá item trong giỏ.

  - Kiểm tra số lượng tồn kho cơ bản.

  - Tính tạm tổng tiền trong giỏ.

- PO xác nhận phạm vi Sprint này chỉ bao gồm:

  - Thêm sản phẩm vào giỏ.

  - Cập nhật số lượng / xoá sản phẩm trong giỏ.

  - Hiển thị giỏ + tổng tiền tạm tính.

  - Không làm đồng bộ nhiều thiết bị phức tạp ở Sprint này.

Sau khi rõ scope, Dev C giảm ước lượng từ 8 → 5, Dev A tăng từ 3 → 5 vì nhận ra thêm logic cập nhật + hiển thị giỏ.

## 4. Giải thích điểm Story cuối cùng

Nhóm thống nhất 5 điểm (mức độ trung bình–khá) vì:

- Có nhiều bước xử lý hơn 1 màn hình đơn giản

  - Thêm sản phẩm vào giỏ

  - Cập nhật / xoá sản phẩm

  - Tính tổng tiền tạm thời

- Có một số case cần nghĩ tới nhưng chưa quá phức tạp

  - Sản phẩm hết hàng → hiển thị thông báo

  - Sản phẩm trùng → tăng số lượng thay vì thêm dòng mới

- UI/UX cần được chăm chút

  - Thông báo “đã thêm vào giỏ”

  - Icon giỏ hàng hiển thị số lượng sản phẩm

- Không lập tức đụng đến các phần khó hơn

  - Chưa xử lý đồng bộ đa thiết bị, đa phiên đăng nhập

  - Chưa tích hợp khuyến mãi/phí vận chuyển phức tạp

Bài4:

## 1. User Story cần ước lượng

User Story:

“Là khách hàng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến để có thể quản lý tài khoản của mình một cách an toàn.”

## 2. Kết quả Planning Poker (ví dụ nhóm 4 người)

| Thành viên | Điểm Story chọn ban đầu | Lý do ước lượng ban đầu |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Thanh Tùng | 5 | Flow đăng nhập cơ bản: form username/password, gọi API, xử lý lỗi sai mật khẩu. |
| Nguyễn Hải Đăng | 8 | Là app ngân hàng, cần thêm security (khóa tài khoản sau nhiều lần sai, log đăng nhập, session an toàn). |
| Lê Trung Đông | 8 | Phải xử lý nhiều case: sai pass, tài khoản bị khóa, hết hạn session, timeout… → phức tạp hơn login bình thường. |
| Trần Thị Khánh Huyền | 13 | Nghĩ tới cả OTP, đa thiết bị, thiết bị lạ, nhiều trường hợp test edge case bảo mật. |

## 3. Thảo luận & đồng thuận

Nhóm thảo luận lại phạm vi (scope) của User Story trong Sprint này:

Bao gồm:

  - Form đăng nhập (user/password)

  - Gọi API đăng nhập

  - Xử lý lỗi sai mật khẩu, tài khoản bị khóa

  - Tạo session an toàn sau khi login

  - Ghi log lần đăng nhập gần nhất

Chưa bao gồm trong User Story này:

  - OTP / xác thực 2 bước (sẽ là User Story khác)

  - Phát hiện thiết bị lạ nâng cao

  - Hệ thống cảnh báo gian lận (fraud detection)

Sau khi rõ phạm vi:

- QA giảm từ 13 → 8 (vì OTP, fraud… chưa nằm trong scope).

- Dev A tăng từ 5 → 8 (nhận ra tính chất “ngân hàng” đòi hỏi nhiều xử lý bảo mật và kiểm thử hơn login bình thường).

## 4. Giải thích ngắn gọn cho điểm 8 Story Points

| Lý do | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Đây là tính năng cốt lõi, nhạy cảm (liên quan tiền & bảo mật), nên cần xử lý kỹ hơn login của app bình thường. |
| 2 | Bao gồm nhiều bước: form UI, validate, gọi API, xử lý nhiều trạng thái (đúng/sai/khóa). |
| 3 | Cần đảm bảo bảo mật cơ bản: không log lộ mật khẩu, session an toàn, khóa sau nhiều lần nhập sai. |
| 4 | Khối lượng kiểm thử lớn: test đúng/sai, brute-force, session timeout, redirect sau khi login thành công. |
| 5 | Phức tạp cao hơn mức trung bình (5) nhưng chưa đến mức cực lớn (13) vì chưa bao gồm OTP, anti-fraud nâng cao. |

Bài 5:

## 1. Ước lượng Story Points cho Product Backlog

Giả sử Product Backlog của ứng dụng quản lý công việc:

| PBI | User Story / Chức năng | Story Points (Fibonacci) | Ghi chú cách ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI1 | Tạo công việc mới | 3 | Form đơn giản, validate, lưu DB |
| PBI2 | Chỉnh sửa công việc | 2 | Tương tự tạo, nhưng logic ít hơn |
| PBI3 | Xóa công việc | 1 | Chỉ gọi API xóa + confirm |
| PBI4 | Đánh dấu hoàn thành công việc | 2 | Cập nhật trạng thái + UI |
| PBI5 | Bộ lọc & tìm kiếm công việc | 5 | Query phức tạp hơn, nhiều trường lọc |
| PBI6 | Đồng bộ dữ liệu trên nhiều thiết bị | 8 | Backend + đồng bộ cloud, khá phức tạp |
| PBI7 | Nhắc nhở công việc sắp đến hạn | 5 | Cron/Job + gửi thông báo |

Dãy Story Points dùng: 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21.

## 2. Áp dụng Planning Poker để chốt Story Points

Ví dụ nhóm có 4 người: Dev A, Dev B, Dev C, Tester.

### Ví dụ với PBI1 – “Tạo công việc mới”

- Dev A chọn: 2 điểm

- Dev B chọn: 3 điểm

- Dev C chọn: 3 điểm

- Tester chọn: 5 điểm

Thảo luận:

- Tester lo về nhiều case lỗi nên cho 5.

- Dev A nghĩ chỉ là form đơn giản nên 2.

- Dev B, C phân tích thêm:

  - Có form + validate + gọi API + cập nhật danh sách + thông báo.

  - Không phức tạp như tìm kiếm hay đồng bộ cloud, nhưng cũng không quá nhẹ.

Sau khi thống nhất phạm vi, cả nhóm đồng thuận: 3 Story Points cho PBI1.

Tương tự, cả nhóm dùng Planning Poker cho các PBI khác và chốt được bảng ở mục 1.

## 3. Xác định Mục tiêu Sprint (Sprint Goal)

Giả sử Sprint dài 2 tuần, Velocity trung bình của team trong các Sprint trước là ≈ 13 Story Points.

Sprint Goal đề xuất:

“Hoàn thiện bộ tính năng cơ bản để người dùng có thể tạo, chỉnh sửa, xóa và quản lý trạng thái công việc trong ứng dụng.”

Tức là tập trung vào core CRUD + đánh dấu hoàn thành, chưa đụng tới sync cloud, nhắc nhở.

## 4. Chọn User Stories cho Sprint dựa trên Velocity

Velocity trung bình: 13 SP
Ta chọn các User Stories sao cho tổng SP ≤ 13 (tốt nhất khoảng 10–13).

Chọn các PBI:

- PBI1 – Tạo công việc mới → 3 SP

- PBI2 – Chỉnh sửa công việc → 2 SP

- PBI3 – Xóa công việc → 1 SP

- PBI4 – Đánh dấu hoàn thành → 2 SP

- PBI5 – Bộ lọc & tìm kiếm công việc → 5 SP

Tổng = 3 + 2 + 1 + 2 + 5 = 13 SP  khớp với Velocity.

| PBI | Tính năng | Story Points | Có trong Sprint? |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI1 | Tạo công việc mới | 3 | Có |
| PBI2 | Chỉnh sửa công việc | 2 | Có |
| PBI3 | Xóa công việc | 1 | Có |
| PBI4 | Đánh dấu hoàn thành công việc | 2 | Có |
| PBI5 | Bộ lọc & tìm kiếm công việc | 5 | Có |
| PBI6 | Đồng bộ dữ liệu đa thiết bị | 8 | Không |
| PBI7 | Nhắc nhở công việc sắp đến hạn | 5 | Không |

## 5. Lập kế hoạch phân chia công việc (Task Breakdown)

Ví dụ team chia các User Stories thành tasks nhỏ hơn và ước lượng effort (tính theo giờ hoặc ideal hours):

### PBI1 – Tạo công việc mới (3 SP)

| Task | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- |
| Thiết kế UI form tạo task | 3h |
| Implement API tạo task (backend + DB) | 4h |
| Kết nối frontend ↔ backend | 3h |
| Viết test cơ bản + sửa bug | 2h |

### PBI2 – Chỉnh sửa công việc (2 SP)

| Task | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- |
| Thiết kế màn hình/ popup chỉnh sửa | 2h |
| API update task | 3h |
| Xử lý cập nhật trên UI | 2h |
| Test các trường hợp chỉnh sửa | 1–2h |

### PBI3 – Xóa công việc (1 SP)

| Task | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- |
| Thêm nút “Xóa” & popup xác nhận | 2h |
| API xóa task | 2h |
| Cập nhật lại danh sách sau khi xóa | 1h |
| Test delete + xử lý lỗi | 1h |

### PBI4 – Đánh dấu hoàn thành (2 SP)

| Task | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- |
| Thêm checkbox / nút “Hoàn thành” | 2h |
| API cập nhật trạng thái “completed” | 2–3h |
| Cập nhật UI (style khác, filter được) | 2h |
| Test chức năng (done/undone) | 1h |

### PBI5 – Bộ lọc & tìm kiếm (5 SP)

| Task | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- |
| Thiết kế UI phần filter + ô tìm kiếm | 3h |
| Viết API/filter query theo trạng thái | 4h |
| Viết API tìm kiếm theo tên | 3h |
| Tích hợp UI ↔ API, debounce search | 3h |
| Test nhiều case (không có kết quả, filter kết hợp,…) | 3h |

## 6. Sử dụng Velocity để kiểm tra kế hoạch Sprint

- Velocity trung bình: 13 SP / Sprint

- Tổng SP đã chọn: 13 SP

- Tasks đã được chia nhỏ, ước lượng giờ và phân chia cho các dev trong thời gian Sprint 2 tuần.

Như vậy, kế hoạch Sprint là hợp lý, bám vào:

- Story Points → để đánh giá độ phức tạp

- Planning Poker → để team đồng thuận về từng User Story

- Velocity → để chọn vừa đủ khối lượng công việc

Bài 6:

## 1. Mục tiêu Sprint (Sprint Goal)

Sprint Goal:

“Hoàn thiện các chức năng cơ bản để người dùng có thể tạo, chỉnh sửa và quản lý trạng thái công việc.”

Lý do:

- Đây là luồng cốt lõi của ứng dụng quản lý công việc (create / update / complete).

- Mang lại giá trị trực tiếp cho người dùng: sau Sprint này, người dùng đã có thể dùng app để quản lý task thật.

- Phù hợp với Sprint đầu / Sprint sớm của dự án.

## 2. Chọn User Stories từ Product Backlog

Giả sử Product Backlog đã có các PBI:

- PBI 1 – Tạo công việc mới

- PBI 2 – Chỉnh sửa công việc

- PBI 4 – Đánh dấu hoàn thành công việc

### Các User Story được chọn

| ID | User Story (rút gọn) | Vì sao chọn? | Liên quan mục tiêu Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| US1 (PBI 1) | Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi các việc cần làm. | Là bước đầu tiên của quản lý công việc – không có tạo thì không có gì để quản lý. | Trực tiếp hỗ trợ “quản lý công việc cho người dùng”. |
| US2 (PBI 2) | Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa công việc để cập nhật nội dung khi có thay đổi. | Công việc thường thay đổi – chỉnh sửa giúp task luôn phản ánh đúng thực tế. | Giúp người dùng quản lý task linh hoạt hơn. |
| US3 (PBI 4) | Là người dùng, tôi muốn đánh dấu công việc là hoàn thành để theo dõi tiến độ. | Cho phép người dùng biết mình đã làm xong gì → đúng tinh thần “quản lý tiến độ”. | Hoàn thiện vòng đời task: Tạo → Chỉnh sửa → Hoàn thành. |

## 3. Phân chia User Stories thành các task nhỏ

## US1 – Tạo công việc mới

“Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi các việc cần làm.”

Tasks:

- Thiết kế UI form tạo công việc (tiêu đề, mô tả, ngày hoàn thành).

- Thêm validate cơ bản ở frontend (tiêu đề bắt buộc, ngày hợp lệ).

- Tạo API backend để lưu công việc mới vào database.

- Kết nối UI với API (gửi dữ liệu form, xử lý response).

- Hiển thị thông báo tạo thành công / thất bại và cập nhật danh sách công việc.

### US2 – Chỉnh sửa công việc

“Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa công việc để cập nhật thông tin khi có thay đổi.”

Tasks:

- Thiết kế màn hình / popup chỉnh sửa công việc (prefill dữ liệu cũ).

- Tạo API backend cập nhật công việc (update theo ID).

- Kết nối UI với API update (gửi dữ liệu mới, xử lý lỗi).

- Cập nhật lại danh sách công việc trên UI sau khi chỉnh sửa.

- Kiểm thử các trường hợp: chỉnh sửa thành công, dữ liệu không hợp lệ.

### US3 – Đánh dấu hoàn thành công việc

“Là người dùng, tôi muốn đánh dấu công việc là hoàn thành để theo dõi tiến độ.”

Tasks:

- Thêm checkbox / nút “Hoàn thành” ở mỗi công việc.

- Tạo API backend cập nhật trạng thái completed cho công việc.

- Cập nhật UI (ví dụ gạch ngang, đổi màu, đưa vào danh sách “Đã hoàn thành”).

- Đảm bảo danh sách vẫn lọc được theo trạng thái (Tất cả / Đang làm / Hoàn thành – nếu có).

- Kiểm thử: đánh dấu hoàn thành, hoàn tác (nếu có), xử lý lỗi API.

## 4. Ước lượng công việc cho mỗi User Story (T-shirt Sizes)

Dùng phương pháp T-shirt Sizes:
S (Small) – nhỏ, đơn giản
M (Medium) – trung bình
L (Large) – phức tạp

| User Story | Kích cỡ (T-shirt Size) | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| US1 – Tạo công việc mới | M (Medium) | Gồm nhiều bước: UI form + validate + API + lưu DB + cập nhật danh sách + thông báo. Không quá phức tạp nhưng cũng không đơn giản → mức trung bình. |
| US2 – Chỉnh sửa công việc | S (Small) | Có thể tái sử dụng nhiều logic từ “Tạo công việc mới” (form, validate), chỉ khác phần load dữ liệu cũ & gọi API update → nhẹ hơn tạo mới. |
| US3 – Đánh dấu hoàn thành công việc | S (Small) | Chủ yếu là cập nhật trạng thái + đổi hiển thị UI. Logic đơn giản, ít field, ít form → khối lượng nhỏ. |

Nếu muốn gắn thêm:

- S ≈ 1–2 điểm Story

- M ≈ 3–5 điểm Story
thì cũng phù hợp với các bài trước bạn đã làm.

Bài7:

## 1. User Story

“Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.”

## 2. Chia nhỏ User Story thành các Task

Mình dùng T-shirt Size (S, M, L) để ước lượng độ phức tạp từng task.

| ID | Task | Mô tả chi tiết | Lý do chọn task này | Ước lượng (T-shirt Size) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Phân tích yêu cầu đăng ký | Xác định các trường cần có: Email/Username, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, họ tên… và quy tắc (mật khẩu tối thiểu X ký tự, email hợp lệ, không trùng…). | Đây là bước nền tảng để FE/BE biết chính xác phải làm gì, tránh sửa nhiều lần. | S |
| T2 | Thiết kế UI form đăng ký | Thiết kế giao diện form đăng ký (layout, label, input, nút “Đăng ký”), thân thiện với người dùng. | Tách riêng UI giúp designer/FE làm song song với BE, dễ sửa nếu PO đổi ý. | S |
| T3 | Implement form + validate phía frontend | Code form đăng ký, kiểm tra rỗng, định dạng email, mật khẩu trùng nhau, hiển thị thông báo lỗi ngay trên giao diện. | Đảm bảo người dùng nhập đúng trước khi gửi lên server, giảm lỗi và tăng UX. | M |
| T4 | Thiết kế & cập nhật CSDL người dùng | Thiết kế bảng USERS (id, email, password_hash, name, created_at…), thêm ràng buộc unique email/username. | Cần để lưu thông tin tài khoản, là phần cốt lõi cho chức năng đăng ký. | M |
| T5 | Implement API đăng ký (backend) | Xử lý request đăng ký: nhận dữ liệu, validate server-side, mã hóa mật khẩu, lưu DB, trả về kết quả (thành công/thất bại). | Là “trái tim” của User Story – quyết định việc đăng ký thực sự có thành công hay không. | M |
| T6 | Kết nối frontend với API & xử lý response | Gọi API từ form đăng ký, xử lý kết quả: hiển thị thông báo thành công, lỗi trùng email, lỗi hệ thống… | Giúp hoàn thiện luồng “bấm Đăng ký → hệ thống phản hồi rõ ràng cho người dùng”. | S |
| T7 | Kiểm thử & sửa lỗi | Viết test case đơn giản hoặc test thủ công: đăng ký thành công, sai mật khẩu, email trùng, dữ liệu rỗng… rồi sửa bug. | Đảm bảo User Story thực sự “Done”, không chỉ chạy được trong trường hợp đẹp. | S–M |

### 3. Tóm tắt lý do chia nhỏ như vậy

- Theo bước phát triển: Phân tích → UI → FE logic → DB → BE → tích hợp → test.

- Theo hành vi người dùng: Nhập form → gửi đăng ký → nhận phản hồi.

- Theo kỹ thuật: Tách FE, BE, DB, testing → giúp phân chia công việc cho từng thành viên trong Sprint.

Mỗi task đều đủ nhỏ để:

- Hoàn thành trong 1 Sprint

- Dễ assign cho từng dev/tester

- Dễ theo dõi trên Sprint Backlog / Kanban Board

Nếu bạn muốn, mình có thể làm thêm bảng Sprint Backlog (Task + Người phụ trách + Trạng thái) từ mấy task này cho bạn luôn.

Bài 8:

## 1. Tính Velocity của nhóm

### Sprint 1

- User Story 1: 5 điểm Story (Hoàn thành)

- User Story 2: 8 điểm Story (Hoàn thành)

- User Story 3: 3 điểm Story (Không hoàn thành → không tính vào Velocity)

Velocity Sprint 1 = 5 + 8 = 13 điểm Story

### Sprint 2

- User Story 4: 13 điểm Story (Hoàn thành)

- User Story 5: 5 điểm Story (Hoàn thành)

- User Story 6: 8 điểm Story (Không hoàn thành → không tính)

Velocity Sprint 2 = 13 + 5 = 18 điểm Story

### Velocity trung bình

Velocity trung bình = (Velocity Sprint 1 + Velocity Sprint 2) / 2

= (13 + 18) / 2 = 31 / 2 = 15,5

Khi lập kế hoạch Sprint, nhóm thường làm tròn xuống để an toàn, nên có thể dùng 15 điểm Story làm cơ sở lập kế hoạch.

## 2. Áp dụng Velocity để lập kế hoạch Sprint tiếp theo

Giả sử Product Backlog của ứng dụng quản lý công việc có:

| PBI | Chức năng | Story Points |
| --- | --- | --- |
| PBI 1 | Tạo công việc mới | 3 |
| PBI 2 | Chỉnh sửa công việc | 2 |
| PBI 3 | Xóa công việc | 1 |
| PBI 4 | Đánh dấu hoàn thành công việc | 2 |
| PBI 5 | Bộ lọc và tìm kiếm công việc | 5 |
| PBI 6 | Đồng bộ dữ liệu nhiều thiết bị | 8 |
| PBI 7 | Nhắc nhở công việc sắp đến hạn | 5 |

Với Velocity trung bình khoảng 15 điểm, nhóm nên chọn các User Story sao cho tổng điểm Story không vượt quá 15.

Ví dụ chọn:

- PBI 1 – 3 điểm

- PBI 2 – 2 điểm

- PBI 3 – 1 điểm

- PBI 4 – 2 điểm

- PBI 5 – 5 điểm

Tổng = 3 + 2 + 1 + 2 + 5 = 13 điểm Story

13 điểm nhỏ hơn hoặc xấp xỉ 15 điểm nên kế hoạch Sprint này được coi là phù hợp với năng lực hiện tại của nhóm.