# BÀI TẬP VỀ NHÀ SESSION 05 – IT 106 PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VỚI AGILE VÀ SCRUM

Bài 1 : Mô phỏng một buổi Sprint Review chức năng giỏ hàng

- Scrum Master tổ chức cuộc họp

- Các thành viên tham gia Scrum Master, PO, Developer, Stakeholder

- Quy trình:

PO liệt kê các task (tính năng trong Sprint)

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Tăng, giảm, xóa sản phẩm trong giỏ hàng

Xem chi tiết sản phẩm trong giỏ hàng

Các thành viên trong team demo về tính năng

Khách hàng nhận xét:

Tôi hài lòng với chức năng này

Muốn bổ sung thêm khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng thì có hiệu ứng sản phẩm bay vào giỏ hàng.

Team hội ý và sau đó PO đưa vào Product backlog

- Kết thúc cuộc họp

Bài 2 :

### Viết lại phản hồi thành 1 Product Backlog Item (PBI)

| Role | Goal | Benefit |
| --- | --- | --- |

### Viết 1 bộ Acceptance Criteria cho PBI này

| Given | When | Then |
| --- | --- | --- |
| Trưởng phòng vận hành | Muốn xem dữ liệu theo ngày | Trả về kết quả theo ngày |

Bài 3 :

## a. Timeline Sprint (Ngày 1 → Ngày 14)

| Ngày | Hoạt động chính |
| --- | --- |
| 1 | Sprint Planning, chia task, thiết lập môi trường dev |
| 2 | Dev bắt đầu làm chức năng tạo task |
| 3 | Hoàn thiện chức năng tạo task cơ bản |
| 4 | QA test chức năng tạo task, phát hiện bug |
| 5 | Dev fix bug, code review |
| 6 | Dev bắt đầu làm chức năng sửa/xóa task |
| 7 | Sprint Daily: team báo tiến độ, dev gặp khó khăn về API |
| 8 | Hoàn thiện chức năng sửa/xóa task |
| 9 | QA test sửa/xóa task, phát hiện lỗi khi xóa task đang mở |
| 10 | Dev fix lỗi xóa task, đồng thời tích hợp giao diện Dashboard |
| 11 | Stakeholder yêu cầu bổ sung bộ lọc task theo ngày |
| 12 | Dev thực hiện bộ lọc, QA test lại Dashboard |
| 13 | Hoàn thiện Sprint, chuẩn bị Demo cho Sprint Review |
| 14 | Sprint Review + Retrospective, ghi nhận feedback và cải tiến |

## b. 5 sự kiện quan trọng trong Sprint

- Ngày 4 – Phát hiện bug chức năng tạo task

Mô tả: QA phát hiện khi tạo task mới, một số trường không lưu đúng.

Ảnh hưởng: Tiêu cực – Dev phải fix bug, trì hoãn một phần Sprint.

Bài học: Luôn viết test case trước khi QA test, kiểm tra dữ liệu đầu vào.

- Ngày 7 – Dev gặp khó khăn về API

Mô tả: Dev báo trong Daily Scrum rằng API trả dữ liệu không đúng format.

Ảnh hưởng: Tiêu cực – Có nguy cơ trễ timeline chức năng sửa/xóa task.

Bài học: Luôn kiểm tra API contract trước khi lập trình, phối hợp sớm với backend.

- Ngày 9 – Lỗi xóa task khi đang mở

Mô tả: QA phát hiện khi xóa task đang mở chi tiết, giao diện crash.

Ảnh hưởng: Tiêu cực – Dev phải viết thêm logic kiểm tra trạng thái task.

Bài học: Xem xét tất cả các luồng người dùng, không chỉ luồng lý tưởng.

- Ngày 11 – Stakeholder yêu cầu bộ lọc task theo ngày

Mô tả: Stakeholder mong muốn xem task theo ngày cụ thể hoặc 24 giờ gần nhất.

Ảnh hưởng: Tích cực – Cải thiện tính năng, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Bài học: Sprint phải linh hoạt, lắng nghe phản hồi sớm để ưu tiên PBI phù hợp.

- Ngày 14 – Sprint Review và Retrospective

Mô tả: Team demo toàn bộ chức năng, nhận feedback về giao diện Dashboard và bộ lọc task.

Ảnh hưởng: Tích cực – Stakeholder hài lòng, team ghi nhận cải tiến cho Sprint tiếp theo.

Bài học: Ghi nhận feedback kịp thời, lên Action Item cụ thể để cải tiến liên tục.

Bài 4 :

Kỹ thuật được chọn: Mad – Sad – Glad

Lý do lựa chọn:

- Phù hợp với trạng thái cảm xúc của team: Team đang tinh thần thấp, stress cao, ít giao tiếp, Mad/Sad/Glad trực tiếp giúp các thành viên thể hiện cảm xúc thật mà không sợ bị phán xét.

- Giải tỏa cảm xúc: Thành viên có thể chia sẻ điều làm họ bực bội (Mad), buồn (Sad) và điều họ vẫn hài lòng (Glad), tạo không khí an toàn tâm lý để mở lòng.

- Khơi gợi chia sẻ thật: Vì kỹ thuật tập trung vào cảm nhận cá nhân, những vấn đề ẩn như bug dồn cuối Sprint, thiếu giao tiếp hay áp lực QA sẽ được bộc lộ.

- Tìm nguyên nhân gốc rễ: Sau khi mọi người chia sẻ, Scrum Master và team có thể thảo luận về nguyên nhâncủa các cảm xúc Mad/Sad, từ đó phân tích root-cause và lập Action Items cải thiện quy trình.

- So với các kỹ thuật khác:

Start/Stop/Continue: tập trung hành vi, không khai thác cảm xúc nhiều, khó giúp team cởi mở khi đang stress.

4Ls: phân tích chi tiết, nhưng hơi nặng về học hỏi & cải tiến, chưa trực tiếp giải tỏa cảm xúc.

Sailboat: tốt cho nhận diện rủi ro, mục tiêu, nhưng không giúp thể hiện cảm xúc.

Timeline: ghi sự kiện Sprint, phân tích sự kiện, nhưng không trực tiếp hỗ trợ giải tỏa stress hay kết nối team.

Kết luận: Mad/Sad/Glad là công cụ phù hợp nhất để tái tạo kết nối, giải tỏa cảm xúc, khơi gợi chia sẻ thật và phân tích nguyên nhân vấn đề trong bối cảnh team đang “âm” như mô tả.

Bài 5 :

(A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

Xác nhận tính năng Tìm kiếm sản phẩm hoạt động đúng theo yêu cầu.

Trình bày cho Stakeholders thấy Increment của Sprint.

Lấy phản hồi thực tế từ Product Owner và Stakeholders về trải nghiệm tìm kiếm.

Xác định các ưu tiên cải tiến (tốc độ tìm kiếm, bộ lọc nâng cao, hiển thị kết quả).

Cập nhật lại Product Backlog dựa trên phản hồi.

## (B) Ai sẽ nói gì trong 1 phút mở đầu cuộc họp

Product Owner (PO):

“Chào mọi người, Sprint này chúng ta tập trung vào tính năng Tìm kiếm sản phẩm, với mục tiêu giúp người dùng dễ dàng tìm các sản phẩm theo tên, danh mục và bộ lọc. Tính năng này nằm trong Sprint Goal là nâng cao trải nghiệm mua sắm, vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ trình bày kết quả phát triển và mong nhận được phản hồi để ưu tiên cải tiến.”

Scrum Master (SM):

“Xin chào cả nhóm. Mình là Scrum Master, buổi Review hôm nay sẽ kéo dài khoảng 45 phút. Nguyên tắc của buổi họp là mọi người giữ tập trung vào sản phẩm và luồng tính năng, dành thời gian phản hồi có chất lượng. Mọi câu hỏi xin để đến phần thảo luận cuối demo.”

Dev Lead:

“Xin chào mọi người. Mình sẽ demo tính năng Tìm kiếm sản phẩm, bao gồm cách nhập từ khóa, chọn bộ lọc và hiển thị kết quả. Chúng tôi cũng sẽ trình bày các tình huống lỗi, ví dụ khi không có sản phẩm phù hợp hoặc nhập sai định dạng, để mọi người dễ hình dung.”

## (C) Dev sẽ demo tính năng như thế nào

- Mở giao diện tìm kiếm: Truy cập màn hình chính của ứng dụng, hiển thị thanh tìm kiếm nằm ở đầu trang.

- Nhập dữ liệu mẫu: Nhập tên sản phẩm “Áo thun nam” vào thanh tìm kiếm.

- Chọn bộ lọc: Lọc theo danh mục “Thời trang nam” và giá từ 100.000 – 300.000 VND.

- Thực hiện tìm kiếm: Nhấn nút tìm kiếm và quan sát hệ thống hiển thị kết quả.

- Hiển thị kết quả: Danh sách sản phẩm khớp với từ khóa và bộ lọc, kèm hình ảnh, giá, đánh giá.

- Tình huống lỗi: Nhập từ khóa “XYZ123” không có sản phẩm nào → hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy sản phẩm phù hợp”.

- Kiểm tra sắp xếp kết quả: Các sản phẩm được sắp xếp theo độ liên quan và giá tăng dần.

- Kết luận demo: Tính năng hoạt động đúng yêu cầu, phản hồi từ PO và Stakeholders sẽ giúp xác định ưu tiên cải tiến như thêm bộ lọc nâng cao, gợi ý sản phẩm liên quan.

## Bài 6 :

## (A) Tên Retrospective + kỹ thuật sử dụng

Tên Retro: “Sprint Improvement Retro – Giải quyết Daily, Spillover & Bug Late”

Kỹ thuật sử dụng:

  - Start / Stop / Continue – để xác định hành vi nên bắt đầu, dừng hoặc tiếp tục.

  - Mad / Sad / Glad – để chia sẻ cảm xúc, tạo không khí cởi mở, tránh team im lặng.

## (B) Agenda chi tiết (90 phút)

| Thời gian | Giai đoạn | Nội dung & Kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 0–10 phút | Mở đầu (Set the stage) | - Scrum Master giới thiệu mục tiêu Retro, nhắc nguyên tắc: trung thực, không đổ lỗi, tôn trọng lẫn nhau. - Icebreaker: “One word check-in” – mỗi người nói 1 từ mô tả cảm xúc về Sprint vừa qua. |
| 10–35 phút | Thu thập dữ liệu (Gather data) | - Mad / Sad / Glad: mỗi thành viên ghi lên sticky note hoặc ghi online 3 cảm xúc: Mad (bực bội), Sad (buồn), Glad (vui) liên quan Sprint vừa qua. - Dán lên bảng, Scrum Master nhóm các vấn đề / cảm xúc theo chủ đề. |
| 35–60 phút | Phân tích & thảo luận (Generate insights) | - Start / Stop / Continue: • Start: hành vi nên bắt đầu (ví dụ: daily đúng giờ, review bug sớm). • Stop: hành vi nên dừng (ví dụ: chơi điện thoại trong Retro, trì hoãn báo bug). • Continue: hành vi nên duy trì (ví dụ: team vui vẻ, hỗ trợ nhau). - Thảo luận nguyên nhân gốc rễ từng vấn đề: Daily muộn, Spillover, Bug muộn. |
| 60–80 phút | Xác định hành động cải tiến (Decide what to do) | - Nhóm chọn ít nhất 5 Action Items cụ thể, xác định người chịu trách nhiệm, deadline, cách đo lường. |
| 80–90 phút | Kết thúc (Close) | - Scrum Master tóm tắt Action Items, nhắc lại cam kết của nhóm. - Feedback ngắn: mỗi người nói 1 từ về buổi Retro. |

## (C) 5 Action Items cụ thể

| Ai | Làm gì | Khi nào | Đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Nhắc nhở và bắt đầu Daily Scrum đúng giờ | Tất cả các ngày Sprint tiếp theo | Kiểm tra lịch sử Daily, không muộn > 2 lần/Sprint |
| Dev Team | Ưu tiên hoàn thành task đúng kế hoạch, cập nhật tiến độ trên board | Ngay khi task được nhận | Số task spillover ≤ 1 mỗi Sprint |
| Tester | Báo cáo bug sớm, ngay khi phát hiện, không chờ cuối Sprint | Trong Sprint | Bug critical được báo ≤ 24h kể từ khi phát hiện |
| Dev + Tester | Thiết lập quy trình code review & test trước khi merge | Sprint tiếp theo | 100% task merge phải pass code review và test |
| Scrum Master + Team | Thực hiện Retro 2 kỹ thuật (Mad/Sad/Glad + Start/Stop/Continue) | Sprint tiếp theo | Retro được thực hiện đầy đủ và có ≥ 3 Action Items thực tế |

Bài 7:

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm dễ dẫn dắt (1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start / Stop / Continue | 30–45 phút | Team muốn xác định việc nên bắt đầu, dừng và tiếp tục | Cấu trúc đơn giản, dễ thực hành, nhanh chóng | Không đi sâu nguyên nhân, dễ nông | 5 |
| Sailboat | 45–60 phút | Team cần nhìn tổng quan Sprint, nhận diện rủi ro, cơ hội và mục tiêu | Hình ảnh trực quan, dễ gợi mở thảo luận, vui | Cần giải thích sơ đồ, có thể mất nhiều thời gian | 4 |
| Mad / Sad / Glad | 30–45 phút | Team muốn chia sẻ cảm xúc tích cực & tiêu cực | Giúp mọi người cởi mở, dễ nhận diện vấn đề văn hóa & tinh thần | Chỉ tập trung cảm xúc, khó đưa ra hành động cụ thể | 4 |
| 4L (Liked / Learned / Lacked / Longed for) | 45–60 phút | Team muốn phân tích chi tiết cả trải nghiệm, học hỏi và thiếu sót | Bao quát, giúp team học hỏi & cải tiến | Phức tạp hơn, mất thời gian, cần facilitator mạnh | 3 |
| KALM (Keep / Add / More / Less) | 30–50 phút | Team muốn cải tiến liên tục và tối ưu hoạt động | Tập trung vào hành động cải tiến cụ thể, dễ triển khai | Có thể thiếu chiều sâu cảm xúc, dễ lặp lại | 4 |

Bài 8:

# KỊCH BẢN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG RETROSPECTIVE

| Mục | Nội dung chi tiết hoàn chỉnh |
| --- | --- |
| (A) Câu mở đầu để lấy lại không khí | Scrum Master nói:1. Reset không khí:“Cả team ơi, mình xin phép dừng lại 1 phút. Retro của chúng ta đang hơi nóng và mục tiêu của cuộc họp là cải thiện, không phải tranh luận cá nhân. Mình muốn mọi người cùng hít thở lại và quay về tinh thần học hỏi.” 2. Nhắc lại mục tiêu Retro:“Retro không phải là nơi đổ lỗi. Đây là buổi để cùng nhìn lại hệ thống, quy trình và tìm cách làm việc tốt hơn. Không ai ở đây là thủ phạm, chúng ta là một đội.” 3. Thiết lập lại ground rules:“Chúng ta sẽ lắng nghe không cắt ngang, nói từ góc nhìn ‘Tôi cảm thấy…’ thay vì ‘Bạn làm sai…’. Và mình sẽ đảm bảo mọi người đều có quyền chia sẻ công bằng.” |
| (B) Kỹ thuật chống đổ lỗi cá nhân (mô tả + lý do) | 1. Silent Writing – Viết yên lặng 3 phút- Mỗi người viết các vấn đề lên sticky note, không nói chuyện.- Lý do: Tránh cảm xúc bùng phát, tránh nói khơi mào mâu thuẫn, cho mọi người thời gian suy nghĩ lý trí. 2. Glad – Mad – Sad- Mỗi sticky note được phân vào 3 nhóm cảm xúc.- Lý do: Chuyển “đổ lỗi cá nhân” → “cảm nhận vấn đề trong quy trình”, tách người khỏi lỗi. 3. Timeline Mapping- Vẽ lại toàn bộ timeline Sprint: khi nào code xong, khi nào test, khi nào meeting…- Lý do: Team nhìn thấy nguyên nhân hệ thống, ví dụ: code dồn cuối Sprint → tester không kịp test → stress xảy ra → dẫn đến đổ lỗi. 4. Dot Voting- Mỗi người có 3 phiếu chọn vấn đề quan trọng nhất.- Lý do: Quyết định ưu tiên theo tác động, không theo ý chủ quan hay cảm xúc cá nhân. |
| (C) 3 câu “thần chú” xử lý khi ai đó bắt đầu đổ lỗi | 1. “Chúng ta hãy nói về sự kiện, không nói về con người.”- Dùng để kéo người nói về sự thật thay vì tấn công cá nhân. 2. “Điều gì trong quy trình khiến tình huống này xảy ra?”- Chuyển mindset từ blame → improve process. 3. “Nếu tuần sau chuyện này lặp lại, chúng ta muốn nó diễn ra khác thế nào?”- Đẩy team vào tư duy tương lai, giảm bớt xung đột hiện tại. |
| (D) Action Items giải quyết tận gốc xung đột & đổ lỗi | 1. Thiết lập Definition of Ready (DoR)- Checklist cho Dev trước khi bàn giao task (format code, unit test, tài liệu API).- Checklist cho Tester trước khi mở test case.- Lợi ích: Xóa bỏ câu “code bẩn”, “test muộn” bằng tiêu chuẩn rõ ràng. 2. Thiết lập Quality Gate + Code Review bắt buộc- Dev phải review chéo trước khi merge.- Tự động chạy lint, SonarQube hoặc CI check.- Lợi ích: Giảm lỗi, tăng minh bạch, tránh tranh cãi “code ai bẩn”. 3. Buddy System giữa Dev ↔ Tester- Mỗi task có một Dev buddy và một Tester buddy để trao đổi sớm ngay từ lúc phân tích yêu cầu.- Lợi ích: Hai bên hiểu nhau hơn, giảm hiểu lầm, tránh blame nhau vào cuối Sprint. 4. Thiết lập Working Agreement chống đổ lỗi- Mỗi buổi Retro bắt đầu bằng việc nhắc lại thỏa thuận: “Không đổ lỗi cá nhân – Tập trung vào quy trình”.- Lợi ích: Văn hóa team được định hình rõ, giữ tinh thần tích cực. 5. Tăng tính tập trung trong Retro- Team rule: không dùng điện thoại, PO không chen ngang khi người khác nói.- Lợi ích: Giữ tính tôn trọng, giảm xung đột. 6. Tạo kênh Slack #early-issue- Thành viên phải báo vấn đề ngay khi phát sinh.- Lợi ích: Không để vấn đề tích tụ đến cuối Sprint rồi gây ra đổ lỗi. |